Veresegyház és környéke szennyvízközmű társulás

KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES MAGYARÁZAT

2011.  I.  féléves beszámolóhoz

Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás

Szöveges értékelés a 2011. I. félévi beszámolóhoz

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás működését 2009. II. félévében kezdte meg.

2011 I. félévében ténylegesen megkezdődött a Veresegyház és Környéke csatornaépítés és rekonstrukciós beruházás. Közbeszerzési eljárás keretében megkötésre kerültek a projekt teljesítéséhez szükséges szerződések a projekt menedzsment, FIDIC mérnök , nyilvánosság, csatorna hálózat kivitelezési munkák tekintetében. A szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos szerződés megkötése áthúzódott a II. félévre.

Az említett szerződéseknek megfelelően a féléves teljesítés az ütemtervnek megfelelő mind a kivitelezés, mind a kifizetések vonatkozásában.

A támogatások lehívása, kifizetési kérelmek benyújtása is az ütemezések szerint történt.

A Közreműködő Szervezet a támogatási összegeket rövid időn belül átutalta a szállítóknak.

Részletezve:

- Bevételek

I/1. 2011.I. félévi felhalmozási bevételek:

a 422100 szakfeladaton (Folyadék szállítására szolgáló közmű építése)

- Támogatásként kapott összeg:                             224 500 eFt

- Hitelfelvétel saját erőre                                         123 549 e Ft

- DMRV-től érkezett összeg:                                      21 010 eFt

Összesen:                                                                    369 059 eFt.

- A társulásnak saját erőre fejlesztési célra felvett hitel összege 2011-I félévében az önkormányzatok kezesség vállalása mellett    123 549 eFt , amely összeg az  I.  félévben benyújtott kivitelezési , beruházáshoz tartozó számlák saját erő fedezetére került felvételre. Ebben szerepel olyan saját erő átutalása is, amely mellett a kifizetési kérelem a támogatásra benyújtásra került, de még nem kaptunk értesítést a szállítók számlájának tényleges kiegyenlítésére.

I/2. A Társulás működtetésére szolgáló bevételek

A működési bevételek között szerepel  312 e Ft áfa  visszatérülés

212 eFt kamat bevétel

2 654 e Ft átfutó bevétel

Előző évi pénzmaradvány                      38 022 eFt

2011 I. félévében  teljesített felhalmozási és működési bevételek végösszege: 410 259. eFt.

(hitellel együtt)

- Kiadások

II/1. Felhalmozási kiadások

- A csatorna beruházás 2011-re eső kivitelezési költsége  351 819 eFt

- Ez tartalmazza a beruházás teljesítés arányos kifizetéseit a kivitelezés megkezdését és a bonyolítási, közbeszerzési költségeket.

II/2. - A működési kiadások

-	A személyi kiadások

A gazdálkodó szervezetben megbízási díjjal dolgozók munkabérét és járulékait fedezi.

Tartalmazza a gazdasági szervezet vezetője, irodavezető, 4 órás adminisztrátor féléves bérét

és közterheit  1.251 eFt értékben.

- A dologi kiadások

- Összege: 2 004 eFt, ami tartalmazza a nyomtatványok, irodaszerek, postaköltség, egyéb szolgáltatások kiadásait.

Összes működési kiadás: 3.215 eFt.

Az Önkormányzatoknak visszautalásra került 8.030 eFt értékű áfa a DMRV-től engedményezéssel kapott összeg miatt.

A felhalmozási és működési kiadások végösszege:                                                         363 104 eFt.

A bevételek és a kiadások különbözete a bankszámlán rendelkezésre álló 47 195 eFt,

Veresegyház, 2011-09-01.

………………………………………..…

Feicht Ferencné

Gazdasági vezető